12-5-2014

10:30

Nikki niet aanwezig

Werkpakketen:

Devin werkpakket is af  
Requirements diagram is af, edwin  
Use case diagram is af, nikki  
Morfologische box ??  
Demo is nog niet af. Geen drone kunnen pakken om het te testen.   
Iedereen heeft gevlogen behalve alex en nikki

Planning aankomende week:  
werkpakket 5

Positiebepalen  
Regeltechniek en stabilisatie, veel vragen beantwoorden:

Hoe regelen we het? Drone regelt veel zelf. Gedelatieerde planning

Diagrammen afmaken  
**Lijst met dagen de we de drone willen reserveren**

Demo uitnodiging sturen dinsdag of donderdag (nilsalex)

Groep heet N2

Morfologische box moet in functies, niet in onderdelen (roel)

Magneet maken

Nikki is vaak ziek. We maken ons daar zorgen om.

Vergadering gesloten 11:15

Nieuwe vergadering 10:30 19-5

Bij notule genodigde aanpassen

Werkpakket is af, mailtje sturen of whatsapp